Viikko Agenda Työtunteja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45. | Ohjelmiston alustus | 12 |
| 46. | Käyttäjätestaus\* ja inkrementointi | 12 |
| 47. | Ohjelmiston implementointi | 23 |
| 48. | Ohjelmiston implementointi | 23 |
| 49. | Valmisteltu ohjelmisto | 8 |
| 50. | Testaus ja viimeistely | 6 |
| 51. | Testaus ja dokumentoinnin tarkistus\*\* | 10 |
| 52. | Palautus | 6 |

\*Deadline testaukselle 16.11 yht.n. 100h

\*\* Deadline tarkistukselle 22.12

Päivä Klo Ohjelma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maanantai | 10 – 14 | Kiinteät työtunnit |
| Tiistai | 10 – 14 | Kiinteät työtunnit |
| Keskiviikko | 10 – 14 | Kiinteät työtunnit |
| Torstai |  | Varattu muille projekteille |
| Perjantai |  | Varattu muille projekteille |
| Lauantai | Tarpeen mukaan | Tähän sisältyy myös itsenäinen työskentely. |
| Sunnuntai | Tarpeen mukaan | Tähän sisältyy myös itsenäinen työskentely. |

Aikataulu on erittäin ohjeistava ja suuntaa antava. Mikäli ilmenee ongelmakohtia voidaan hyödyntää tarpeen vaatiessa myös viikonloppuja. Aikataulu antaa myöten myös päällekkäisten projektien tarpeisiin vaadittavat tunnit.

Aikatauluun sisältyvät deadline:it eivät ole tarkoitettu joustaviksi vaan projektin tulee saavuttaa vaadittu tila ennen deadlinea.